塔城地区老旧小区改造

专项规划（2021-2025年）

石河子博力工程管理有限公司

2021年2月

目录

第一章 概述	1

一、规划背景	1

二、改造的必要性及意义	5

第二章  总则	6

一、基本依据	6

二、指导思想	7

三、基本原则	8

四、规划期限	9

五、改造范围	9

一、基本概况	10

二、现状特征	14

三、主要问题	17

第四章  县市老旧小区改造目标	21

一、总体目标	21

二、分项目标	21

第五章  城镇老旧小区改造基本要求	23

一、公众参与共同缔造	23

二、推动完整社区建设	27

三、各县（市）城镇老旧小区改造规划编制要求	31

第六章 城镇老旧小区改造程序	35

一、摸排建库	35

二、项目生成	37

三、组织实施	39

四、竣工验收	42

第七章  城镇老旧小区改造内容	43

一、基础类	45

二、完善类	50

三、提升类	55

第八章  城镇老旧小区改造标准	59

一、各县（市）分类指导改造	59

二、改造标准	59

第九章  城镇老旧小区改造计划	69

一、五年改造计划	69

二、2021年度改造计划	70

三、2022年度改造计划	72

四、2023年度改造计划	74

五、2024年度改造计划	76

六、2025年度改造计划	78

第十章  规划实施的保障措施	81

一、建立健全组织实施机制	81

二、建立改造资金政府与居民、社会力量合理共担机制	82

三、完善配套政策	84

四、强化组织保障	85

第一章  概述

## 一、规划背景

（一）国家决策部署

1、党中央有关决策部署

党中央高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

2019年7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。要求稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设。

2019年12月10日至12日，中央经济工作会议在北京举行。会议确定，要加大城市困难群众住房保障工作，加强城市更新和存量住房改造提升，做好城镇老旧小区改造，大力发展租赁住房。

2020年2月26日，中共中央政治局常务委员会召开会议，分析当前疫情形势，研究部署近期防控重点工作。会议强调，加快补齐老旧小区在卫生防疫、社区服务等方面的短板，深入细致做好群众基本生活保障工作。

2020年4月17日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署当前经济工作。会议强调，要积极扩大有效投资，实施老旧小区改造，加强传统基础设施和新型基础设施投资，促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业投资。

2、国务院有关决策部署

2019年3月5日，李克强总理在《政府工作报告》中指出，城镇老旧小区量大面广，要大力进行改造提升，更新水电路气等配套设施，支持加装电梯和无障碍环境建设，健全便民市场、便利店、步行街、停车场等生活服务设施。

2019年6月19日，李克强总理主持召开国务院常务会议，对推进城镇老旧小区改造进行了部署。会议指出“加快推进城镇老旧小区改造是扩大有效投资的重要措施，是重大民生工程、发展工程，抓紧明确改造标准、对象范围、摸清底数，发挥社区主体责任，动员群众参与，创新投融资机制，引导发展社区服务，今年开展试点，为进一步全面推进积累经验”。

2019年6月25日，李克强总理在全国深化"放管服"改革优化营商环境电视电话会议上指出，城镇老旧小区改造方面，居民的需求很大。据估计，目前有上亿人口居住在需要改造的老旧小区，总建筑面积约40亿平方米，投资规模很大，这对于改善居民生活、保持房地产市场平稳运行都有好处。

2019年7月11日，李克强总理主持召开国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议，要求各部门要形成合力，深入推进节能减排工作。结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造，继续发展水电、风电、太阳能发电等清洁能源。

2019年7月15日，李克强总理主持召开经济形势专家和企业家座谈会，因地制宜推进城镇老旧小区改造，实现惠民生和促发展双赢。

2019年7月31日，李克强总理主持召开国务院常务会议，为加快发展商品消费、深挖国内需求潜力、提升人民生活品质，会议确定鼓励把社区医疗、养老、家政等生活设施纳入老旧小区改造范围，给予财税支持，打造便民消费圈。

2019年9月11日，李克强总理主持召开国务院常务会议。会议指出，要以民生需求为导向培育经济新增长点，加大政府支持带动社会力量投入，增加普惠优质的教育、医疗、养老、托幼等服务供给，尊重居民意愿加大城镇老旧小区改造力度，持续推进棚户区改造，研究支持建设一批惠及面广、补短板的民生重大工程，让人民群众更多受益。

2020年4月14日，李克强总理主持召开国务院常务会议，确定建立政府与居民、社会力量合理共担改造资金的机制，中央财政给予补助，地方政府专项债给予倾斜，鼓励社会资本参与改造运营。

3、国家其他部门有关决策部署

2017年底，住建部在厦门、广州等15个城市启动了城镇老旧小区改造试点，

截至2018年年底，形成了一批可复制可推广的经验。

2019年2月住建部在全国发布《城乡人居环境建设和整治中开展美好环境与幸福生活共同缔造活动的指导意见》。至此“共同缔造”活动为老旧小区的改造内容指明了方向。

2019年4月15日，住建部、国家发改委、财政部联合印发《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔2019〕243号），明确了城镇老旧小区认定标准和改造内容，对全面开展城镇老旧小区摸底调查和制定2019年城镇老旧小区改造计划提出要求。

2019年7月5日，中央国家机关发电《关于开展城镇老旧小区改造调研的通知》，由国务院各部委组成了8个调研组，分别赴31个省市、自治区，开展大调研，为国务院决策提供依据。

2019年8月29日，财政部、住房城乡建设部联合发文《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》，其中专项资金支持范围包括老旧小区改造，主要用于小区内水电路气等配套基础设施和公共服务设施建设改造，小区内房屋公共区域修缮、建筑节能改造，支持有条件的加装电梯支出。

2019年10月，住房城乡建设部制定《城镇老旧小区改造试点工作方案》,确定了8个城市，2个省作为试点，重点试点任务是建立城镇老旧小区改造组织实施机制。

2020年7月20日，国务院办公厅颁布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号），为全面推进城镇老旧小区改造工作提出了更为明确的要求。

2020年8月24日，住房和城乡建设部、国家发改委、财政部联合印发《关于申报2021年城镇老旧小区改造计划任务的通知》（建办城〔2020〕41号），明确要求各地合理安排2021年城镇老旧小区改造计划任务，同时同步编制。

2021-2025年城镇老旧小区改造规划。

4、自治区有关决策部署

2019年，为贯彻国家关于老旧小区改造的政策精神和要求，自治区发布《转发关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（新建城函〔2019〕84号），在全疆范围内开展老旧小区现状摸底，制定2019年老旧小区改造计划。

2020年上半年，为科学推进自治区城镇老旧小区改造工作，自治区相继出台了《新疆维吾尔自治区城镇老旧小区改造工程建设技术导则（试行）》《关于加快推进既有住宅加装电梯工作的指导意见》《自治区既有住宅加装电梯建设技术导则（试行）》等一系列配套政策、标准。

2020年5月，自治区住建厅、发改委和财政厅出台《关于做好2020年城镇老旧小区改造工作的通知》，进一步推进2020年自治区城鎮老旧小区改造工作，加快项目组织实施，按期完成改造计划和任务。

2020年8月，自治区住建厅出台《关于做好自治区城镇老旧小区改造专项规划编制和改造方案设计工作的通知》（新建城〔2020〕23号），以提升各地规划编制、方案设计的质量。

2020年12月，自治区发布《关于自治区全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》系统，全面推进自治区城镇老旧小区改造工作。

## 二、改造的必要性及意义

（一）城镇老旧小区改造任务是贯彻落实新疆工作总目标的具体行动。实施好城镇老旧小区改造工程，是改善城市人居环境，推动城市有机更新和高质量发展的重要内容；是提高人民群众获得感、幸福感、安全感的有效手段；是贯彻落实新疆社会稳定和长治久安总目标的具体行动。

（二）城镇老旧小区改造是拉动经济增长、扩大内需、改善民生的重要举措。城镇老旧小区改造是一项非常重要的民生工程，改造既能满足群众的期盼，又有利于拓展内需、促进消费，同时具有避免重复建设，扩大有效投资，实现稳增长、调结构、惠民生的一举多得的效果。因此，城镇老旧小区改造不仅是民生工程，更是发展工程，意义非常。

（三）城镇老旧小区改造是提升城市良好形象、构建和谐社区的需要。改造城镇老旧小区，完善小区服务功能、美化亮化小区环境，能更好的融入现代化城市格局，增强城市的吸引力和辐射力，更能为城市形象锦上添花。和谐的社区必然能够让人们之间的关系变得更加融洽，更有助于维护社会安定团结。因此，城镇老旧小区改造不仅可以改善小区的物质环境，还能够协调社区内各方面的关系，化解不和谐因素，营造一个良好的社区氛围。

第二章  总则

## 一、基本依据

（一）法律法规

1、《中华人民共和国城乡规划法》

2、《中华人民共和国土地管理法》

3、《中华人民共和国环境保护法》

4、《中华人民共和国文物保护法》

5、《中华人民共和国民法典》

6、《中华人民共和国城市房地产管理法》

7、《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）

8、《城市容貌标准》（GB50449-2008）

9、《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）

10、《城市消防规划规范》（GB51080-2015）

11、《城市供热规划规范》（GB/T51074-2015）

12、《城市电力规划规范》（GB/T50293-2014）

13、《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）

14、《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）

15、其它相关法律、法规、标准、文件

（二）政策、法规及标准

1、《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔2019〕243号）

2、《转发关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（新建城函〔2019〕84号）

3、国务院办公厅颁布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）

4、住房和城乡建设部、国家发改委、财政部联合印发《关于申报2021年城镇老旧小区改造计划任务的通知》（建办城〔2020〕41号）

5、《关于开展城市居住社区建设补短板行动的意见》

6、《关于自治区全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》

7、《关于做好2020年城鎮老旧小区改造工作的通知》（新建城〔2020〕12号）

8、《关于做好自治区城镇老旧小区改造专项规划编制和改造方案设计工作的通知》（新建城〔2020〕23号）

9、《关于加快推进既有住宅加装电梯工作的指导意见》（送审稿）

10、《完整居住社区建设标准（试行）》

11、《新疆维吾尔自治区城市规划管理技术规定》（XJJ013-2012）

12、《新疆维吾尔自治区城市规划公示办法》（2013年）

13、《新疆维吾尔自治区城镇老旧小区改造工程建设技术导则》（试行）

14、《新疆维吾尔自治区历史文化名城街区建筑保护条例》

15、《新疆维吾尔自治区建设工程造价管理办法》（2006年）

16、《新疆维吾尔自治区建设工程工程量清单计价管理办法》（2010年）

17、《新疆维吾尔自治区物业服务收费管理办法》（2020年）

18、《新疆维吾尔自治区建筑工程竣工结算备案办法》（2018年）

19、《新疆维吾尔自治区既有建筑加装电梯工程建设技术导则》（试行）

20、各县（市）其它相关法律、法规、标准、文件

二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实自治区党委九届十次、十一次全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，结合推进城市更新，科学规划，大力改造提升城镇老旧小区，改善居住条件和环境，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

三、基本原则

——坚持以人为本，把握改造重点。充分尊重居民改造意愿，重点改造完善小区配套和市政基础设施，提升社区养老、托育、医疗、维稳、防疫等公共服务水平，推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区。

——坚持因地制宜，做到精准施策。既尽力而为又量力而行，合理确定改造内容,因地制宜制定小区改造方案，体现小区特点，杜绝政绩工程、形象工程。

——坚持科学规划，推进高质量建设。摸清城镇老旧小区底数，科学规划改造时序，分步实施、稳步推进，完善标准体系建设，健全改造项目推进机制，加强工程质量安全监管，打造群众满意工程。

——坚持居民自愿，调动各方参与。开展“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，激发居民参与改造的主动性、积极性，充分调动小区关联单位和社会力量支持、参与改造，实现决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享。

——坚持保护优先，注重历史传承。兼顾保护和利用、功能完善和历史传承，落实历史建筑保护修缮，保护历史文化街区，在改善居住条件和提高环境品质的同时，展现城市特色，延续历史文脉。

——坚持建管并重，加强长效管理。以加强基层党建为引领，将社区治理能力建设融入改造过程，推动社会治理和服务重心向基层下移，创新小区治理模式，推动物业服务提升，完善小区长效管理机制。

——坚持和谐共建，促进嵌入式居住。形成嵌入式居住环境，搭建各族群众交往交流交融平台，推动嵌入式居住社区服务体系建设，加深情感凝聚力，增强中华民族共同体意识。

四、规划期限

规划期限为2021-2025年，共5年时间。

五、改造范围

改造范围：塔城地区各城市或县城（含县城所在镇）建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区（含单栋住宅楼）,包括移交政府安置的军队离退休干部住宅小区。本次规划重点改造2000年底以前建成的城镇老旧小区，有条件的地区可以适当将2000年底后建成的小区纳入改造范围，但年限不得超过2005年底后，且各年度计划任务中建成于2000年底后的小区占比不得超过15%(按居民户数计)。

不符合抗震防灾要求的老旧住宅，应按照国家和自治区关于抗震防灾工作要求，组织开展房屋建筑鉴定，并纳入本地专项抗震加固改造计划实施改造。2019年、2020年已纳入过中央补助支持城镇老旧小区改造计划的项目，不得重复申报。

各县（市）对不在中央补助支持城镇老旧小区资金范围内的老旧小区，在切实评估财政承受能力，且2000年底以前建成的城镇老旧小区已经高质量改造完成的情况下，可以自筹资金逐步实施改造。

第三章  塔城地区市县老旧小区现状

一、基本概况

（一）老旧小区改造前期准备工作

1、老旧小区数据摸底调查

为保证数据的准确性与完善性，塔城地区住建局先后共组织了多次老旧小区数据摸底调查工作。本次规划采用的是2020年8月塔城地区住建局所组织的最后一次摸底调查数据。

（二）老旧小区数据摸底调查表

数据表格共分为2个部分，即：老旧小区摸底调研情况表（基本情况汇总）和老旧小区改造年度计划表。

1、老旧小区摸底调研情况表

老旧小区摸底调研情况表分为2000年底以前摸底统计表、2000年底以后摸底统计表及历史文化街区摸底统计表三张分表。

表格内容分为3大部分：基本情况、改造内容、改造计划，如下表所示。

老旧小区摸底调研情况表

| 序号 | 县（市）、区 | 小区名称 | 建成时间（年 | 房屋 ）性质 | 小区基本情况 |  |  | 群众反映最迫切的改造内容 （按紧迫程度顺序填写序号） |  |  | 计划改造资金来源 | 计划改造总投资 （万元） | 计划户均改造资金 （万元） | 改造后管理模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 面积 （万平方米） | 户数 （户） | 楼栋数 （栋） | 基础类 | 完善类 | 提升类 |  |  |  |  |

摸底调查表由社区工作人员填写上报，做到每个老旧小区一张摸底调查表。其中改造内容的填写，根据小区群众反映最迫切的改造顺序进行填写。

2、老旧小区改造年度计划表

老旧小区改造年度计划表要求各县（市）、区因地制宜从建筑面积、户数、楼栋数、小区数、预计投资额等5个方面制定2021-2025年的年度改造计划。

各县（市）、老旧小区改造年度计划示例表

| 地、州、市 | 县（市）区 | 建筑面积 （万平方米） |  |  | 户数（户） |  |  | 楼栋数（栋） |  |  | 小区数（个） |  |  | 预计投资额（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 、 2000 年底以前 | 2000 年底以后 | 合计 | 2000 年底以前 | 2000 年底以后 | 合计 | 2000 年底以前 | 2000 年底以后 | 合计 | 2000 年底以前 | 2000 年底以后 | 合计 | 2000 年底以前 | 2000 年底以后 | 合计 |

（三）塔城地区县市老旧小区概况

1、塔城地区县市老旧小区总体概况

2、2000年底以前老旧小区概况

二、现状特征

（一）类型特征分析

1、房屋性质分析

按房屋性质划分，2000年底以前建成的老旧小区可划分为公房（含房改房）小区、普通商品房小区、其它小区三类。

2、改造情况分析

按是否实施改造划分，2000年底以前建成的老旧小区可划分为未改造小区、实施过局部改造的小区2类。其中80%的老旧小区未实施过任何改造。

（二）改造内容诉求分析

基础类中对供水、供热、建筑外墙、道路、排水、消防、生活垃圾分类、架空线规整的改造需求较大。

完善类中对停车场（库）、公共照明、绿地、加装电梯、体育健身设施、无障碍设施、建筑节能改造、物业用房的改造需求较大。

提升类中对社区综合服务设施、公共卫生设施、养老、便民市场、邮政快递、户外家具设施的改造需求较大。

（三）居民改造意愿分析

三、主要问题

现状老旧小区主要存在以下三个方面的问题，即：现状存在的问题、改造中的问题和管理中的问题。

（一）现状存在的问题

1、基础设施老旧

2、公共配套缺失

3、交通方式混杂

4、公共空间匮乏

5、建筑功能缺失与退化

6、社区文化设施不足

（二）改造中的问题

1、改造认识的问题

2、改造模式的问题

3、统筹协调的问题

4、改造质量的问题

（三）管理中的问题

1、改造参与的问题

2、物业管理的问题

3、后续管理的问题

第四章	县市老旧小区改造目标

一、总体目标

全面展开老旧小区的改造工作，到2022年，塔城地区县市老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制基本形成，改造后的小区基础设施完善、环境干净整洁、社区服务配套、管理规范有序；到“十四五”期末，基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。

二、分项目标

（一）社会目标

增强民生福祉、延续城市特色、构建和谐社区。通过老旧小区改造，改善居民的居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感、安全感。城镇老旧小区改造宜运用城市设计的手法，结合智慧小区等新理念、新技术，体现地域文化、展示城市特色。通过物业全覆盖的可持续管理措施，加强和创新基层社会治理，打造共建、共治、共享的社会治理格局。通过城镇老旧小区改造努力把社区建设成为管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐共融的和谐社区。

（二）制度建设目标

（三）分期建设目标

全区2000年底前建成的老旧小区改造任务，共分为五年改造完成。

2021年，启动“十四五”第一批城镇老旧小区改造工作，并完成五年改造计划总户数30%左右的任务。同时按照“示范先行”要求，2021年底前先行建设完成一批具有代表性、建设经验可以复制、推广的的示范小区。

2022年，启动“十四五”第二批城镇老旧小区改造工作，并完成五年改造计划总户数20%左右的任务。

2023年，启动“十四五”第三批城镇老旧小区改造工作，并完成五年改造计划总户数18%左右的任务。

2024年，启动“十四五”第四批城镇老旧小区改造工作，并完成五年改造计划总户数15%左右的任务。

2025年，基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。全面总结“十四五”期间城镇老旧小区改造工作，对期内改造工作进行查漏补缺、修整完善。

（四）建设质量目标

（五）规划编制目标

各地应于2020年底前编制完成城镇老旧小区改造专项规划，在摸清本地城镇老旧小区底数和改造需求的基础上，切实评估财政承受能力，科学编制本地城镇老旧小区改造五年专项规划。

第五章	城镇老旧小区改造基本要求

一、公众参与共同缔造

（一）共同缔造的概念

“共同缔造”概念最早提出于2010年两会期间，当时由多名人大代表倡议发起“美好环境与和谐社会共同缔造”行动。人居环境科学是人居环境建设的理论基础，营造美好的人居环境符合科学发展观要求，共建美好的人居环境符合广大人民群众的意愿。

“美好环境”是目的，“共同缔造”是方法。共同缔造基础在社区，核心在“共同”。共同缔造是以社区为基础、居民为主力、激发社会活力的发展模式，目的是将城市环境的建设与城市社会的发展结合在一起，通过空间的优化改造带动公众参与，培养居民意识。

（二）共同缔造的重大意义

2019年2月，住房和城乡建设部发布《在城乡人居环境建设和整治中开展美好环境与幸福生活共同缔造活动的指导意见》（建村〔2019〕19号），以顺应人民群众对美好环境与幸福生活的新期待，不断改善城乡人居环境，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，打造共建共治共享的社会治理格局。

本次塔城地区城镇老旧小区改造工作将采用“共同缔造”的模式，充分让群众当“主角”，推进决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，实现改造工作由“政府主导”向“共同缔造”的转变。最大限度地激发人民群众的积极性、主动性、创造性，改善人居环境，凝聚社区共识，塑造共同精神，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）共同缔造的基本原则

1、坚持社区为基础

2、坚持群众为主体

3、坚持共建共治共享

（四）共同缔造的主要内容

1、准备阶段——坚持问需于民，推动决策共谋

2、设计阶段——坚持精准设计，推动发展共建

3、实施阶段——坚持质量为先，推动效果共评

4、维护阶段——坚持四位一体，推动建设共管

5、成果阶段——坚持公众参与，推进成果共享

二、推动完整社区建设

在2019年12月全国住房和城乡建设工作会议上，住房和城乡建设部提出：

2020年工作总体要求，并对重点工作做出部署。其中提到“完整社区”建设—围绕改善城乡人居环境，继续深入开展“共同缔造”活动，完善社区基础设施和公共服务，创造宜居社区空间环境，营造体现地方特色社区文化，推动建立共建共治共享的社区治理体系。

2020年8月26日，住房和城乡建设部、教育部、工信部等13部门近日联合印发《关于开展城市居住社区建设补短板行动的意见》，其中一项重点任务是，按照《完整居住社区建设标准（试行）》，结合地方实际，细化完善四类设施的建设内容和形式，作为开展居住社区建设补短板行动的主要依据。

（一）建设完整居住社区

（二）推行区块化改造模式

（三）提升城市基层管理能力

（四）推进共谋共建共治共享

（五）探索完整社区服务新模式

三、各县（市）城镇老旧小区改造规划编制要求

（一）政策要求解读

（二）改造基本要求

（三）现状调查

（四）改造目标

（五）改造内容

（六）制定改造计划

（七）改造实施与创新

第六章	城镇老旧小区改造程序

老旧小区改造程序示意图

一、摸排建库

（一）摸底调查

（二）编制改造专项规划

（三）确定改造计划

（四）筹集改造资金

二、项目生成

（一）改造准备

（二）改造方案设计

（三）制定改造实施方案

三、组织实施

（一）报建手续

（二）项目招标

（三）施工与管理

四、竣工验收

（一）竣工验收

（二）实施评价

第七章	城镇老旧小区改造内容

根据国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、《新疆维吾尔自治区城镇老旧小区改造工程建设技术导则（试行）》的要求，结合各地调查问卷的统计分析结果，综合确定城镇老旧小区的改造内容。

改造内容包括基础类、完善类、提升类3类14个子项51个分项内容。本次规划将分项内容分为18个必选项，16个优选项和17个可选项。必选项，即：必须改造完成的内容；优选项，即：改造过程中建议优先选择改造的内容。可选项，即：除去优选项剩余的改造内容。

改造项目涉及历史文化街区、历史建筑的，应严格落实相关保护修缮要求。改造内容应坚持先基础再提升，在保基本的基础上，鼓励各地根据自身的财政评估，在改造中增加完善、提升类设施。

一、基础类

基础类是涉及居民安全需要和基本生活需求的改造内容，本次规划要求一次性改到位，其18项改造内容均为必选项。对基础类改造内容应坚持“应改尽改，财政资金予以重点支持”。即：政府资金保基本”。

（一）市政设施改造（供水/供电/供气/供热/排水/弱电/光线入户/移动通信基础设施/架空线规整）

（二）道路设施改造

（三）环卫设施改造

（四）安全设施改造

（五）房屋综合改造

二、完善类

为满足居民生活便利需要和改善型生活需求的改造内容，主要是环境及配套设施改造建设、有条件的楼栋加装电梯等，其中5项改造内容为优选项，13项改造内容为可选项。对该类改造坚持尊重群众意愿，能改则改，财政资金可以按“以奖代补”方式积极支持。“居民出资主要用于完善类改造，出资方式可以多种多样，如：设施改造后付费使用，或者通过让渡小区公共空间和资源等方式。

（一）环境设施完善

（二）配套设施完善

（三）建筑本体改造

（四）加装电梯

三、提升类

为丰富社区服务供给、提升居民生活品质,主要是公共服务设施配套及其智慧化改造等内容，其中11项改造内容为优选项，4项改造内容为可选项。

对提升类改造内容，宜坚持立足小区及周边实际条件积极推进，发挥财政资金的引导作用。同时制定相关政策鼓励社会资本参与改造,可通过政府采购、新增设施有偿使用、落实资产权益等方式，吸引各类社会力量投资参与各类需改造设施的设计、改造和运营。

（一）社区综合服务设施提升

（二）公共卫生设施提升

（三）幼儿园教育设施提升

（四）智慧管理提升

（五）其他提升

四、历史文化街区和历史建筑类

（一）历史文化街区内的老旧小区改造

（二）历史建筑的保护修缮

第八章	城镇老旧小区改造标准

一、各县（市）分类指导改造

为了更好地分类指导各县（市）城镇老旧小区改造工作，结合各县（市）经济发展实际情况，本次规划按照“基础级、完善级、提升级”三级的划分标准，分类指导各县（市）城镇老旧小区改造工作。基础类改造应在全区范围内普及，因地制宜推动完善类和提升类改造，鼓励创建完整社区。

二、改造标准

本规划改造标准应以《新疆维吾尔自治区城镇老旧小区改造工程建设技术导则》（试行）为统领，规划设施改造标准均应参照技术导则相关要求进行

基础类改造标准

基础类设施改造为满足民生安全需要和基本的生活需求，是政府重点予以财政支持的内容。

（一）市政基础设施改造标准

1、供水、排水、供热、供气、供电、通信设施

供水、供热：替换限制使用的管材，选用结实耐久、不影响水质、节能节水的管道及设备。实现“一户一表，一户一阀”。

排水：更换受损或老化的管线，对需要整改的化粪池进行改造和重建，提高排水设施建设和养护标准。

供气：对市政管道燃气覆盖范围内但未通燃气的老旧小区，宜增设燃气设施，并实现“一户一表”。

供电：电表未出户的老旧小区，应结合老旧小区供电设施设备改造，实现“一户一表”和远程抄表。

通信：老旧小区整治改造应积极推动同步实施光纤到户通信系统，老旧小区改造可因地制宜地开展5G基站建设。

（二）道路设施改造标准

主次干路、支路宜采用沥青路面或混凝土路面，小区园路和宅间路等人行步道及停车场宜采用砌块路面，路面材质宜选用透水材料。

步行系统应安全连续，与城市街道、居住区出入口、室外活动场、停车场、各类建筑出入口和公共交通站点联系。独立健身步道系统铺装应选择坚实、牢固、防滑、防摔和透水的材料，出入口应充分考虑轮椅顺畅通行，沿线应设置休憩座椅、垃圾箱、指向和警示标识等辅助设施。

（三）环卫设施改造标准

生活垃圾收集点设置应便于使用和清运，位置相对固定，不得影响周边卫生和景观环境，并按《自治区城镇生活垃圾分类及评价标准》的有关规定设置收集容器、箱房，实现垃圾分类全覆盖。当条件允许时，可设置厨余垃圾处理装置，促进垃圾源头减量和循环利用。

（四）安全设施改造标准

1、消防设施

居住区尽端路应增设环路或回车场地，消防车道宽度和转弯半径应满足消防车通行要求；供水干管按120米增补室外地下式消火栓；小区内消防水压不能满足要求的区域，宜增设消防水池、消防泵房。

2、安防设施

居住区出入口、主要通道、楼栋单元门处应安装视频安防监控设备，并应接入物业值班室、街道治安或派出所平台。

居住区出入口、楼栋单元门、地下停车场与楼内通道门处应设置门禁系统。宜建立应急呼救系统，并与出入口门禁系统、道闸系统、火灾自动报警等系统有效联动。当条件允许，可采用可视对讲系统。

（五）房屋综合改造标准

1、建筑外墙（公共）

建筑外立面改造应结合建筑节能改造一并进行，并与周边环境风貌相协调。对于涉及历史建筑、传统风貌建筑的老旧建筑，应符合相关保护规划。有建筑节能改造需求的建筑立面改造应结合建筑外墙保温一同进行。

2、建筑楼梯（公共）

建筑出入口与室外地面之间应增设无障碍坡道及扶手。整修或更换破损的楼梯踏步、休息平台和扶手栏杆，实现安全稳固、构件完备、外观整洁等要求。

对楼道和公共区域内的消防、水电气设施进行维修与维护，对不满足现行规范标准的应升级改造，并配齐相关消防设施，完善消防系统。

对楼道间内各种线路进行规整，配电箱、电表箱统一更换。

3、建筑屋面（公共）

制定适宜修缮方案，做好与原有防水层的可靠搭接。改造后，低、多层建筑应达到Ⅱ级防水标准；高层建筑及重要建筑应达到Ⅰ级防水标准。

4、建筑节能改造

老旧小区建筑节能改造应遵循因地制宜、合理适用的原则。城镇老旧小区节能改造应满足65%节能标准，有条件的应满足75%节能标准。

5、防雷设施

针对老旧小区防雷设施的缺失、老化问题，应增加或维修小区内部防雷设施，保证居民安全，提高生活品质。

完善类改造标准

完善类设施改造为满足居民生活便利需要和改善型生活需求为主，主要是环境及配套设施改造建设、有条件的楼栋加装电梯等，由居民承担部分改造费用，政府给予适当补助。

（一）环境设施完善

（二）配套设施完善

（三）建筑物本体改造

（四）加装电梯

提升类改造标准

提升类设施改造为丰富社区服务供给，提升居民生活品质，立足小区及周边实际条件积极推进的内容，主要是幼儿园、周界防护，以及养老、托育、助餐、家政保洁、便利店、邮政快递综合服务等设施，这类改造以市场化运营为主导。

（一）社区综合服务设施提升

（二）公共卫生设施提升

（三）幼儿园教育设施提升

（四）智慧管理提升

（五）其他提升

第九章  城镇老旧小区改造计划

一、五年改造计划

2021-2025年，塔城地区列入中央补助资金项目库的老旧小区改造项目的建筑面积为431.91万平方米，380个小区，1587栋楼，48715户。

对于列入自治区中央补助资金项目库的各县（市）城镇老旧小区改造任务，2021-2025年期间必须改造完成。

二、2021年度改造计划

列入塔城地区2021年中央补助支持老旧小区改造计划的小区改造建筑面积48.37万平方米，18个小区，154栋楼，5549户，约占总改造户数的47%左右。

三、2022年度改造计划

列入塔城地区2022年中央补助支持老旧小区改造计划的小区改造建筑面积20.7425万平方米，34个小区，85栋楼，2637户，约占总改造户数的22%左右。

四、2023年度改造计划

列入塔城地区2023年中央补助支持老旧小区改造计划的小区改造建筑面积7.89万平方米，2个小区，33栋楼，923户，约占总改造户数的7.8%左右。

五、2024年度改造计划

列入塔城地区2024年中央补助支持老旧小区改造计划的小区改造建筑面积9.07万平方米，2个小区，37栋楼，1136户，约占总改造户数的9.6 %左右。

六、2025年度改造计划

列入塔城地区2025年中央补助支持老旧小区改造计划的小区改造建筑面积1061.79万平方米，765个小区，4077栋楼，144833户，约占总改造户数的17%左右。

第十章  规划实施的保障措施

一、建立健全组织实施机制

（一）建立统筹协调机制

自治区建立城镇老旧小区改造工作部门联席会议制度。各地（州、市）人民政府（行政公署）对本地城镇老旧小区改造负总责，要建立专门的工作推进机制，明确相关部门、单位职责，加快制定本地区全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案，强化对所辖县市改造工作的监督指导。县市人民政府要落实主体责任，主要负责同志亲自抓，把推进城镇老旧小区改造摆上重要议事日程，以人民群众满意度和受益程度、改造质量和财政资金使用效率为衡量标准，调动资源抓好组织实施，健全工作机制，落实好配套支持政策。街道、社区作为项目实施主体，要加强基层党组织领导，发挥组织协调作用，加强宣传，动员居民参与，及时化解矛盾，优化改造设计方案，推进改造项目有序实施。

（二）健全动员居民参与机制

城镇老旧小区改造要与加强基层党组织建设、居民自治机制建设、社区服务体系建设有机结合。建立和完善党建引领城市基层治理机制，充分发挥社区党组织的领导作用，统筹协调社区居民委员会、业主委员会、产权单位、物业服务企业等共同推进改造。搭建沟通议事平台，利用“互联网+共建共治共享”等线上线下手段，开展小区党组织引领的多种形式基层协商，主动了解居民诉求，促进居民形成共识，发动居民积极参与改造方案制定、配合施工、参与监督和后续管理、评价和反馈小区改造效果等。组织引导社区内机关、企事业单位积极参与改造。

（三）建立改造项目推进机制

县市人民政府要建立城镇老旧小区改造全过程监管机制，推进项目有序实施。为相关专业经营单位的工程实施提供支持便利，禁止收取不合理费用。支持采用工程总承包（EPC）、全过程工程咨询服务等推进项目建设。鼓励选用经济适用、绿色环保的技术、工艺、材料、产品。县市民政府和相关部门要按照有关规定，落实建设各方主体责任，加强对改造工程全过程质量安全监管，确保工程质量、安全生产、文明施工、扬尘治理等管理措施到位。组织做好工程验收移交，杜绝安全隐患。项目完工后，由建设单位组织街道、社区、业主委员会（或业主代表）和设计、施工、监理、市政设施运营管理等单位共同验收。街道和社区加强工程建设档案资料收集和存档，竣工验收后向当地城建档案馆移交工程建设档案，确保改造工程资料完整性。

（四）完善小区长效管理机制

县市人民政府要推动建立健全基层党组织领导、社区居民委员会配合、业主委员会和物业服务企业等参与的联席会议机制，引导居民协商确定改造后小区的管理模式、管理规约及业主议事规则。推进物业管理服务区域优化整合，当地房产主管部门合理整合物业管理区域，组织协调多个老旧住宅区共同委托一个物业服务企业或者其他管理人管理。对未成立业主委员会、无物业管理主体的小区，由街道、社区组织业主合理选聘物业服务企业，积极推进物业管理全覆盖。建立健全城镇老旧小区住宅专项维修资金归集、使用、续筹机制，促进小区改造后维护更新进入良性轨道。

二、建立改造资金政府与居民、社会力量合理共担机制

（一）合理落实居民出资责任

（二）加大政府支持力度

（三）争取金融服务支持

（四）引导专业经营单位积极出资

（五）加强社会力量参与

三、完善配套政策

（一）加快改造项目审批

县市人民政府组织住建、发改、财政、民政、自然资源等部门和管线产权单位等对改造方案进行联合审查，认可后由相关部门直接办理立项、用地、规划审批。结合工程建设项目审批制度改革，依托工程建设项目审批管理平台，积极推行网上审批、并联审批和联合审图。不涉及建筑主体结构变动的低风险项目，实行项目建设单位告知承诺制的，可不进行施工图审查。不涉及土地权属变化的项目，可用已有用地手续等材料作为土地证明文件，无须再办理用地手续。鼓励相关各方进行联合验收。涉及市政公用设施改造的，应纳入改造方案，同步设计、同步组织实施、同步验收。对改造利用公共空间新建、改建各类设施涉及影响日照间距、占用绿化空间的，在不违反有关法律法规的基础上，可在广泛征求居民意见基础上一事一议予以解决。

（二）完善城镇老旧小区改造标准体系建设

（三）建立存量资源整合利用机制

县市人民政府要加强既有用地集约混合利用，在不违反规划且征得居民等同意的前提下，允许利用小区及周边存量土地建设各类环境及配套设施和公共服务设施。

（四）明确土地支持政策

对涉及利用闲置用房等存量房屋建设各类公共服务设施的，明确在具体时期内暂不办理变更用地主体和土地使用性质的手续。对增设服务设施需要办理不动产登记的，应依法积极予以办理。

四、强化组织保障

（一）明确部门职责

（二）强化监督管理

健全激励机制，将城镇老旧小区改造工作落实情况纳入城市建设管理体检和评估内容，按照“一年一体检，两年一评估”方式加强监管，经评估上报认可后方可调整城镇老旧小区专项规划的有关内容。

（三）做好宣传引导

加大优秀项目、典型案例的宣传力度，充分利用媒体平台广泛宣传城镇老旧小区改造政策，提高社会公众对城镇老旧小区改造的认识，着力引导群众转变观念，形成社会各界支持、群众积极参与的浓厚氛围。