塔城地区高标准农田建设项目参建单位

信用评价办法

- 第一章 总 则

第一条 为加强塔城地区高标准农田建设项目参建单位的规范管理，推进参建单位信用体系建设，营造良好的市场环境，提升高标准农田建设项目参建单位诚信经营意识，保障高标准农田建设项目的顺利实施，根据国务院办公厅《关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）、国家发展改革委员会办公厅《关于规范招标投标领域信用评价应用的通知》（发改办财金〔2023〕860号）、农业农村部《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年第4号）、《新疆维吾尔自治区农田建设项目管理办法》等规定，结合塔城地区实际，制定本办法。

第二条 本办法针对《农田建设项目管理办法》所称的高标准农田建设项目。参建单位是指塔城地区范围内由中央投资、国债以及地方政府财政资金支持开展高标准农田建设项目的招标代理、勘察设计、施工、监理、检测、材料设备供应等单位。

第三条 本办法所称的信用评价，是指农业农村主管部门依据有关法律法规和规章文件等，按照规定的标准、程序和方法，对高标准农田建设项目参建单位及参建行为的信用信息采集、评定、使用及监督管理。

第四条 高标准农田建设项目参建单位信用评价应坚持客观公正、认真严谨、动态监管的原则，严格执行“一合同一评价”。

第五条 地区农业农村局负责对所辖县（市）农业农村主管部门评价的参建单位诚信行为和年度信用等级进行审定、公示，经核实对信用等级评定为D级的参建单位名单实时发布。

县（市）农业农村主管部门负责对本辖区内高标准农田建设项目的参建单位进行年度信用等级评价、上报。

第二章 评价内容及程序

第六条 县（市）农业农村主管部门采取日常监督检查、随机抽验、专项检查、受理企业和群众投诉举报等方式对参建单位进行信用评价。地区农业农村主管部门结合项目抽验、实地指导或委托第三方机构对县（市）高标准农田建设项目参建单位按不低于50%的比例进行随机抽查。

第七条 信用评价的内容包括参建单位资质管理、监督检查与项目管理、成果质量、从业行为、安全生产、数据统计、业主满意度和群众满意度等方面。

第八条 信用评价工作按年度计算。参建单位的各类数据按合同时间节点进行统计，截止时间为合同约定完成日期。

第九条 评价程序和职责：

（一）在塔城地区内承担高标准农田建设项目的参建单位应在承担项目合同签订后30日内，填报《塔城地区高标准农田建设项目参建单位基础信息备案表》（附件1），向县（市）农业农村主管部门进行项目备案，接受信用评价，并向地区农业农村主管部门报备。

（二）县（市）农业农村主管部门应根据各参建单位性质对照附件中相应表格中的评价内容、标准和检查要求，收集和记录在本行政区域内开展高标准农田建设项目业务的参建单位情况，按照“一合同一评价”的原则对参建单位参建行为进行信用评价。同时，对上级主管部门反馈的问题清单，逐项扣除信用分值。县（市）农业农村主管部门将参建单位年度信用等级评价结果于每年9月底前报地区农业农村主管部门。

（三）地区农业农村主管部门根据所辖区域内县（市）农业农村主管部门上报的参建单位年度信用等级评价结果进行汇总与审定，并通过政府门户网站向社会公示，公示期为5个工作日，公示期内参建单位对评定的信用等级有异议的，可提出复议。根据复议情况，地区农业农村主管部门对部分评价结果进行必要核实调整，最终确定参建单位信用评价等级。

地区农业农村主管部门应在每年10月底完成县（市）农业农村主管部门上报的参建单位年度信用等级评价结果审定与公示工作。

- 评价标准及等级

第十条 参建单位完成《塔城地区高标准农田建设项目参建单位基础信息备案表》中的信息采集录入且符合信息录入要求的，将获得年度信用等级评价基准分100分。

第十一条 信用按评价分值划分为A（信用良好）、B（信用一般）、C（信用较差）、D（信用极差）四个信用等级，各信用等级对应的分值（X）范围如下：

A级：90分≤X≤100分；

B级：70分≤X＜90分；

C级：60分≤X＜70分；

D级：X＜60分。

第十二条 参建单位减分项参照塔城地区高标准农田建设项目参建单位信用评价明细表（见附件2-1、2-2、2-3、2-4、2-5）实施。

第十三条 参建单位最终评价结果以合同期内年度评价结果最低信用等级确定（见附件3）。

第十四条 参建单位有以下行为和情形之一的将列为D级信用等级。

（一）存在围标、串标行为；以弄虚作假、行贿或其他违法形式骗取中标；以非法分包、转包工程；非法挂靠、出借资质证书等不正当竞争手段和虚假承诺承揽业务。

（二）提供虚假信息、资料，伪造、涂改交易文件和凭证；提供虚假审计报告、验资报告、评估报告、证明文件及其他文件。

（三）履约过程中出现违反国家有关法律法规规定；法定代表人或者负责人被追究刑事责任；被处以责令停业整顿。

（四）履约过程中出现重大过错，对国家和集体利益造成重大损失或者产生重大不利影响；或瞒报、虚报事故情况。

（五）参建单位在同一年度参加地区内实施的某一个高标准农田建设项目的信用评价中被评定为D级。

（六）本办法附件2中规定的其他情形评定为D级。

第十五条 信用评价定级的参建单位信用等级有效期限：

（一）信用评价定级为A、B、C三个信用等级的有效期限，自本年度综合评分定级公布之日起1年。

（二）信用评价定级为D级的有效期限，自本年度综合评分定级公布之日起3年。

第十六条 年度信用评价为D级的参建单位，各级农业农村主管部门应将其列入信用黑名单。

第四章 评价结果运用

第十七条 参建单位信用评价结果按从高到低顺序予以全地区通报，建议各相关单位在制定评标办法时参考使用，可将信用等级作为评分项。

第十八条 信用评价定级为A级的参建单位，在高标准农田建设项目招投标活动中可给予信用分满分或按各行业上级主管部门制定的信用评价结果运用规则执行。

第十九条 信用评价定级为B级的参建单位，在高标准农田建设项目招投标活动中可给予信用分满分的70%或按各行业上级主管部门制定的信用评价结果运用规则执行。

第二十条 信用评价定级为C级的参建单位，各级农业农村主管部门可给予以下条款对待：

（一）在信用评价有效期限内，招标投标活动中给予信用分零分或按各行业上级主管部门制定的信用评价结果运用规则执行；

（二）在信用评价有效期限后，对其参建项目日常监督检查中实施重点监管。

第二十一条 对信用评价定级为D级的参建单位，各级农业农村主管部门可给予以下条款对待：

（一）自信用评价结果发布之日起，三年内禁止参与高标准农田建设项目投标；

（二）在信用评价有效期限后，对其参建项目日常监督检查中实施重点监管。

第二十二条 对于首次参与且无不良信用记录的单位，参建单位信用等级可参照B级参建单位信用得分执行。

第二十三条 信用评价结果以适当方式通报给相关行业行政主管部门、行业协会商会参考使用。

第五章 信用修复

第二十四条 信用评价等级达到有效期限的，自动移出C级和D级名单。

第二十五条 高标准农田建设项目参建单位信用评价等级为D级的企业，认真完成问题整改、纠正失信行为、改善自身信用状况、履行相关义务、消除不良影响的，可以申请信用修复。但存在以下行为的不得申请修复。

（一）存在围标、串标行为；以弄虚作假、行贿或其他违法形式骗取中标；以非法分包、转包工程；非法挂靠、出借资质证书等不正当竞争手段和虚假承诺承揽业务。

（二）提供虚假信息、资料，伪造、涂改交易文件和凭证；提供虚假审计报告、验资报告、评估报告、证明文件及其他文件。

（三）履约过程中出现违反国家现行有关法律法规规定；法定代表人或者负责人被追究刑事责任；被处以责令停业整顿。

（四）履约过程中出现重大过错，对国家和集体利益造成重大损失或者产生重大不利影响；瞒报、虚报事故情况。

（五）法律法规规定的不得修复的其他严重失信行为。

第二十六条 塔城地区高标准农田建设项目参建单位信用等级D级信用修复程序如下。

（一）企业申请，信用修复企业应当向评价县（市）农业农村部门提交以下书面申请材料：

1.由法定代表人签字并加盖公章的《高标准农田建设项目参建单位信用等级D级信用修复申请书》（附件4）；

2.营业执照原件及加盖公章的复印件；

3.等级评价扣分项问题整改完成佐证材料；

4.诚信守法经营信用承诺书（一式三份）（附件5）。

（二）拟办初审，受理申请的县（市）农业农村部门对企业提出的申请事项和证明材料受理初审。符合条件的，及时出具受理通知书；不符合条件的出具不予受理通知书，告知企业不予受理的理由。受理后7个工作日内完成整改情况核实并提出初审意见。县（市）农业农村部门初审意见经主要负责人签字后，连同相关佐证材料和《企业诚信守法经营信用承诺书》原件报地区农业农村部门审核。

（三）审核决定，地区农业农村部门自收到初审意见之日起7个工作日内，作出同意或不同意移出的决定，反馈初审部门。

（四）结果公示，地区农业农村部门同意移出D级的，统一公示发布结果，将该企业从D级信用恢复为C级，并按照信用C级管理。

第六章 附 则

第二十七条 参与信用评价评分的工作人员，开展信用评价工作时应本着实事求是的原则，公正、客观地严格执行评价标准和有关规定，严格遵守有关廉政规定，违者按有关法律法规处理。

第二十八条 评价单位在评价过程中，不得干预项目参建单位正常工作，不得借评价之名谋取不正当利益。

第二十九条 地区农业农村局可根据国家及自治区最新政策要求、高标准农田建设管理实际需要及本办法的实施情况，适时对本办法进行评估、修订，本办法由塔城地区农业农村部门负责解释。

- 第三十条 本办法自印发之日起施行。